LAUNCH PREPARATION PACK

웨피캠 출시 준비 체크리스트

App Store · Google Play 출시를 위해 주인님이 직접 준비할 항목

| 앱 이름 | 웨피캠 | 기준일 | 2026.08.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 목적 | 사용자 준비물 정리 | 개발 상태 | 출시 결정 입력 완료 · iPad UI 보완 필요 |

결론부터 현재 기능 구조라면 별도 서버·데이터베이스는 필요 없습니다. 주인님이 준비할 핵심은 ① 개발자 계정, ② 개인정보처리방침/지원 페이지, ③ 스토어 문구와 연락처, ④ 스크린샷 승인, ⑤ 실기기·테스터입니다.

# 0. 먼저 확정할 7가지

| 완료 | 결정 항목 | 기입/선택 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 출시 플랫폼 | iOS만 출시 · Android 계획 없음 |
| 확정 | 지원 기기 | iPhone + iPad |
| 확정 | 출시 국가·언어 | 대한민국 / 한국어 |
| 확정 | 가격 | 무료 |
| 확정 | 개발자 명의 | 개인 개발자 |
| 확정 | 영문 표기 | Wepicam |
| 확정 | 지원 연락처 | official.hyeoz@gmail.com |

01 · ACCOUNTS & IDENTITY

# 1. 계정·연락처 준비

| 완료 | 준비 항목 | 확인할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 부분 완료 | Apple Developer Program | 개인 계정 보유 · App Store Connect 접근 상태 확인 |
| 해당 없음 | Google Play Console | 현재 Android 출시 계획 없음 · 출시 결정 시 확인 |
| 확정 | Expo 계정 | hyeoz 개인 계정 사용 · 회사 계정 사용 금지 |
| 확정 | 공개 이메일 | official.hyeoz@gmail.com |
| 준비 필요 | 웹 주소 | 개인정보처리방침·고객지원 페이지 URL 생성 필요 |

# 2. 스토어에 공개될 기본 정보

| 앱 표시 이름 | 웨피캠 |
| --- | --- |
| 영문 표시 이름 | Wepicam |
| 개발자/판매자명 | 개인 개발자 · 스토어 등록 실명은 계정 정보 기준 |
| 고객지원 이메일 | official.hyeoz@gmail.com |
| 고객지원 URL | 준비 필요 |
| 개인정보처리방침 URL | 준비 필요 |
| 저작권 표기 | © 2026 [개인 개발자 실명]. All rights reserved. |
| EU 배포 시 | 대한민국 우선 출시 · EU 배포 시 별도 확인 |

계정 주의 계정 비밀번호·인증 코드는 이 문서에 적지 마세요. 조직 계정으로 출시한다면 법인명, D‑U‑N‑S 번호 등 추가 확인이 필요할 수 있습니다.

02 · PRIVACY & RIGHTS

# 3. 개인정보처리방침·지원 페이지

프로젝트 코드 확인 결과(2026.08.16), 계정 로그인·광고·분석 SDK·외부 서버 업로드는 없습니다. 프로필, 즐겨찾기, 사용자가 등록한 프레임·스티커와 편집 정보는 기기 내부에 저장됩니다.

## 개인정보처리방침에 넣을 내용

- 운영자 이름(또는 상호)과 연락 가능한 이메일

- 카메라·사진 접근 목적: 촬영, 편집, 기기에 결과 저장

- 기기 내부에 저장되는 정보: 닉네임, 즐겨찾기, 사용자 등록 프레임·스티커

- 서버 수집·전송·제3자 공유 여부 — 현재는 ‘없음’으로 확인

- 보유 기간과 삭제 방법: 등록 항목 삭제 또는 앱 삭제 시 로컬 데이터 제거

- 정책 변경 고지 방법과 시행일

## 스토어 개인정보 답변

| 완료 | 제출 항목 | 주인님 확인 |
| --- | --- | --- |
| 검토 | Apple App Privacy | 수집 데이터 없음 방향으로 작성 · 최종 제출 전 권한 문구 재확인 |
| 해당 없음 | Google Data Safety | 현재 Android 출시 계획 없음 · 출시 결정 시 작성 |
| 준비 필요 | Privacy Policy URL | 스토어 제출용 공개 페이지 생성 필요 |
| 테스트 필요 | 사진 권한 설명 | iOS 사진 선택·저장 권한 문구 확인 · 실기기 테스트 필요 |

# 4. 이름·이미지·폰트 권리 확인

| 완료 | 권리 항목 | 보관할 근거 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 앱 이름 | ‘웨피캠’ 출시명 확정 |
| 확인 필요 | 캐릭터 원본 | 직접 제작 또는 상업 이용 권한을 증명할 원본 보관 |
| 승인 | 앱 아이콘/스플래시 | 현재 적용 이미지 승인 완료 |
| 확인 필요 | 프레임/스티커 | 사용자 등록형 · 앱에 포함된 템플릿 자산만 별도 확인 |
| 확인 필요 | 폰트 | Jua·Gaegu·Poppins 배포 및 상업 이용 조건 기록 |

03 · STORE COPY WORKSHEET

# 5. 스토어 문구 작성지

문구 방향 기능 중심으로 설명하세요. 특정 기존 작품·캐릭터를 연상시키는 표현은 피하고, ‘나만의 프레임과 스티커를 등록해 사진을 꾸미는 웨딩 카메라’처럼 웨피캠 자체 경험을 강조하는 편이 안전합니다.

| 앱 이름 | 웨피캠 |
| --- | --- |
| Apple 부제 | 나만의 프레임으로 꾸미는 감성 카메라 |
| Google 설명 | [추후 참고] 프레임·스티커를 직접 등록하고 사진을 꾸며 저장하는 감성 카메라 |
| 한 줄 소개 | 우리만의 순간을, 우리만의 방식으로 꾸미는 카메라 |
| 상세 설명 초안 | 웨피캠은 사진에 프레임·스티커·텍스트 카드를 더하는 감성 카메라 앱입니다. 사진을 촬영하거나 갤러리에서 선택하고, 이름을 붙여 프레임과 스티커를 직접 등록할 수 있습니다. 완성한 사진은 기기에 저장하거나 공유할 수 있습니다. 프로필과 등록 항목은 기기 안에 저장되며 로그인이나 서버 업로드가 없습니다. |
| 검색 키워드 | 웨딩, 카메라, 사진꾸미기, 프레임, 스티커, 포토에디터 |
| 카테고리 | 사진 및 비디오 |
| 첫 출시 문구 | 웨피캠을 처음 선보입니다. 프레임·스티커 등록, 사진 편집, 저장·공유 기능을 만나보세요. |

## 심사팀에 전달할 메모

- 로그인 없이 사용 가능하며 심사용 계정이 필요 없음

- 카메라·사진 권한은 촬영/선택/저장 기능에만 사용

- 사용자 사진과 편집 데이터는 기기 안에서 처리되고 외부 서버로 전송되지 않음

- 직접 등록한 프레임·스티커의 추가/삭제 경로

## 추가 제출 답변

| 연령 등급 | 전체 이용가 예상 · App Store 문항 최종 제출 필요 |
| --- | --- |
| 광고/구매 | 없음 · 추후 추가 시 정책 답변 갱신 |
| 암호화 | Expo/React Native 표준 구성 기준 · 제출 문항에서 개발 담당 재확인 |

04 · STORE VISUALS

# 6. 스토어 이미지 준비·승인

| 완료 | 이미지 | 필요한 결과물 | 선택/승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 확정 | 앱 아이콘 | 현재 적용 이미지 | 승인 완료 |
| 확정 | 스플래시 | 현재 적용 이미지와 애니메이션 | 승인 완료 |
| 준비 필요 | iPhone 스크린샷 | 핵심 화면 5~7장 | 문구 포함 추천 |
| 개발 보완 | iPad 스크린샷 | 반응형 UI 보완 후 제작 | 지원 |
| 해당 없음 | Android 스크린샷 | 현재 Android 출시 계획 없음 | 미준비 |
| 해당 없음 | Google 기능 그래픽 | 현재 Android 출시 계획 없음 | 미준비 |
| 확정 | 홍보 영상 | 첫 출시에서는 생략 | 생략 |

## 추천 스크린샷 순서

- 첫 화면 — 웨피캠의 분위기와 시작 동선

- 촬영 또는 갤러리 선택 — 사진을 가져오는 방법

- 편집 화면 — 프레임·스티커·꾸미기 기능

- 직접 등록 — 이름을 붙여 나만의 프레임·스티커 추가

- 완성 화면 — 저장과 공유 결과

- 선택 사항 — 즐겨찾기·프로필·개인화 기능

## 스크린샷에 들어갈 짧은 문구

| 1장 | 우리만의 순간을 특별하게 |
| --- | --- |
| 2장 | 프레임과 스티커를 직접 등록 |
| 3장 | 촬영하거나 갤러리에서 간편하게 |
| 4장 | 자유롭게 꾸미고 편집 |
| 5장 | 완성한 사진을 저장하고 공유 |

주인님이 할 일 실제 화면과 최종 문구를 승인하면, 개발 담당이 규격별 캡처·리사이즈·업로드 파일 제작을 맡을 수 있습니다.

05 · REAL-DEVICE TESTING

# 7. 실기기·테스터 준비

## 테스트 기기

| 완료 | 기기 | 확인 목적 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 본인 iPhone | 실기기에서 카메라·갤러리·저장과 전체 흐름 확인 |
| 필수 | 다른 iPhone 1대 이상 | 작은 화면·큰 화면에서 레이아웃 확인 |
| 해당 없음 | Android 1~2대 | 현재 Android 출시·테스트 계획 없음 |
| 보완 필요 | iPad | 13인치 시뮬레이터 실행 확인. 화면 깨짐은 없지만 폭 제한·브레이크포인트·그리드 열 전환이 없어 반응형 최적화 필요 |

## 테스터 명단

| 번호 | 이름 | 이메일 | 플랫폼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____________________ | ____________________________ | iOS |
| 2 | ____________________ | ____________________________ | iOS |
| 3 | ____________________ | ____________________________ | iOS |
| 4 | ____________________ | ____________________________ | iOS |
| 5 | ____________________ | ____________________________ | iOS |
| 추가 | 별도 명단 | ________________________________ | ____________ |

현재는 해당 없음 / Android 출시를 결정하면 Google Play Console에 표시되는 개인 계정 테스트 요건과 신원 인증 상태를 그때 확인합니다. 2023년 11월 13일 이후 만든 개인 개발자 계정 등 해당 조건에서는 프로덕션 접근 전에 최소 12명의 테스터가 14일 연속으로 비공개 테스트에 참여해야 할 수 있습니다. Play Console에 표시되는 실제 요건을 기준으로 준비하세요.

## 필수 테스트 시나리오

| 완료 | 영역 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
|  | 권한 | 허용·거부·다시 허용 각각에서 안내와 복구 동선 |
|  | 사진 | 카메라 촬영, 갤러리 선택, 편집 후 저장 |
|  | 사용자 항목 | 프레임·스티커 등록, 이름 변경, 삭제, 재실행 후 유지 |
|  | 완성 화면 | 검은 여백 없음, 토스트가 버튼에 가리지 않음, 폰트 표시 |
|  | 상태 복원 | 백그라운드 전환·강제 종료·재실행 |

## 테스트 결과 기록

| 날짜 | 기기 | 발견 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| ____.__.__ | ____________ | ________________________________ | 미처리 / 완료 |
| ____.__.__ | ____________ | ________________________________ | 미처리 / 완료 |
| ____.__.__ | ____________ | ________________________________ | 미처리 / 완료 |

06 · SUBMISSION DECISIONS

# 8. 제출 직전 주인님이 승인할 것

| 완료 | 승인 항목 | 선택/기입 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 출시 국가 | 대한민국 |
| 확정 | 가격 | 무료 |
| 최종 확인 | 배포 방식 | 권장: 심사 통과 후 수동 출시 |
| 보완 필요 | 지원 기기 | iPhone + iPad · iPad UI 보완 후 제출 |
| 준비 필요 | 개인정보 답변 | 수집 데이터 없음 방향 · 공개 URL 준비 필요 |
| 부분 완료 | 스토어 문구·이미지 | 문구 초안 작성 · iPhone/iPad 스크린샷 준비 필요 |
| 부분 완료 | 심사 연락처 | official.hyeoz@gmail.com · 이름/전화번호 입력 필요 |

# 9. 개발 담당이 처리할 항목

주인님이 직접 만들 필요 없음 아래 항목은 결정과 승인만 주시면 코드·빌드 작업으로 처리할 수 있습니다.

- 앱 내부 표시 이름을 ‘웨피캠’으로 변경하고 영문명·식별자 정리

- Expo SDK 52 업그레이드, 의존성 정합성, Android·iOS 권한 정리

- EAS Build/Submit 설정과 iOS·Android 서명 구성

- iOS TestFlight 빌드 및 Android 테스트용 AAB 생성

- 스토어 규격별 아이콘·스크린샷·기능 그래픽 파일 제작

- 오류 수정, 실기기 회귀 테스트, 최종 빌드 업로드

# 10. 권장 출시 순서

- 플랫폼·기기·가격·개발자 명의 확정 및 계정 개설

- 개인정보처리방침·지원 페이지 공개

- SDK·권한·앱 이름 정리 후 TestFlight/Play 빌드 검증

- 최종 화면 캡처와 스토어 문구·이미지 승인

- 스토어 제출 후 심사 대응, 승인 시 수동 또는 자동 출시

07 · FINAL HANDOFF

# 11. 주인님이 넘겨줄 최종 묶음

| 완료 | 전달물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 부분 완료 | 개발자 계정 | Apple 개인 개발자 계정 보유 · Expo/EAS는 hyeoz 개인 계정 사용 · Google Play 확인 생략 |
| 준비 필요 | 공개 URL 2개 | 개인정보처리방침·고객지원 페이지 생성 |
| 부분 완료 | 연락처 | 고객지원 이메일 확정 · 심사 이름/전화 필요 |
| 초안 완료 | 스토어 문구 | 부제·설명·키워드·출시 문구 초안 작성 |
| 확정 | 출시 결정 | iOS만 출시 · iPhone+iPad · 대한민국 · 한국어 · 무료 |
| 부분 완료 | 이미지 승인 | 아이콘·스플래시 승인 · 스토어 스크린샷 필요 |
| 준비 필요 | 테스터 명단 | iPhone/iPad 실기기 테스터 지정 |
| 확인 필요 | 권리 확인 | 캐릭터 원본·폰트·포함 자산 라이선스 정리 |

준비 완료 기준 11번 표의 8개 항목이 모두 채워지면 개발·스토어 제출 작업을 막는 사용자 준비물은 사실상 끝난 상태입니다.

# 현재 제출 요건 메모 · 2026.08.16 기준

- Apple: 2026년 4월 28일부터 App Store 제출 앱은 Xcode 26 및 iOS 26 SDK 요건을 충족해야 합니다.

- Google Play: 2026년 8월 31일부터 신규 앱과 업데이트는 Android 16(API 36)을 타깃으로 해야 합니다.

- Apple·Google 모두 개인정보 고지와 공개 개인정보처리방침 URL을 준비하는 것이 필수입니다.

- Android에서 광범위한 사진 접근 권한을 사용하면 별도 선언 대상이 될 수 있으므로 시스템 사진 선택기 사용 여부를 개발 단계에서 확정합니다.

## 공식 확인 링크

Apple Upcoming Requirements — https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/

Apple App Privacy Details — https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/

App Store Screenshot Specifications — https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/screenshot-specifications

Google Play Target API Requirements — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

Google Play App Testing Requirements — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465

Google Play Data Safety — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469

Expo SDK Upgrade Guide — https://docs.expo.dev/workflow/upgrading-expo-sdk-walkthrough/

EAS Build Introduction — https://docs.expo.dev/build/introduction/